# 부산외대 학사 챗봇 — 장애 대응 계획

▏ 2026-09-04 · 운영 서버(maruvis.kr) 현황 점검 기준

## 한 줄 요약

장애를 세 갈래로 나눕니다. 우리 서버가 문제인 경우, 우리 손 밖(Cloudflare·학교 네트워크)인 경우, 답이 없는 질문인 경우. 각 경우에 학생이 보는 화면과 우리가 하는 일을 정했습니다.

점검 결과 지금 가장 큰 구멍은 둘입니다. 백엔드가 죽어도 자동으로 다시 뜨지 않고 아무에게도 알림이 가지 않습니다. 그리고 밖에서 상태를 확인할 주소가 없어 장애를 학생이 먼저 알게 됩니다. 이 둘을 1순위로 막습니다.

## 지금 구조와 장애가 나는 자리

학생 브라우저 → Cloudflare(maruvis.kr) → 터널(cloudflared) → 우리 서버(화면 :3000 / 백엔드 :8000 / AI 모델 ollama :11500, 공유 H100 GPU 한 조각)

| 어디가 죽나 | 학생이 보는 것 | 자동 복구 (현재) |
| --- | --- | --- |
| 터널(cloudflared) | Cloudflare 영문 오류 페이지(502) | 있음 (5초 후 재시작) |
| 화면 서버(Next.js) | Cloudflare 영문 오류 페이지(502) | 없음 |
| 백엔드(FastAPI) | 페이지는 뜨지만 질문하면 "오류가 발생했습니다" 또는 무반응 | 없음 |
| AI 모델(ollama·GPU) | 질문 후 오류, 또는 '생각 중'이 끝나지 않음 | 없음 (공유 GPU라 남의 작업이 밀어낼 수 있음) |
| 서버 재부팅 | 전체 다운 → 자동 기동 (최대 약 5분) | 있음 (systemd 사용자 유닛, Linger 켜짐) |
| 동시 질문 8개 초과 | "지금 처리 중인 질문이 많습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요." | 해당 없음 (설계된 정상 동작) |

## 상황 1 — 우리 서버 문제 (응답 지연 · 응답 없음 · 프로세스 다운)

감지와 자동 복구 (운영)

2분마다 scripts/healthcheck.sh를 돌리는 systemd 사용자 타이머를 추가한다. 2회 연속 실패하면 scripts/restart-all.sh를 실행한다. 1시간에 3회 넘게 재시작하면 멈추고 사람을 부른다(재시작 폭주 방지).

실패·재시작·중단 때마다 팀 채널(Slack 또는 Discord 웹훅) 한 줄 알림. 웹훅 주소는 scripts/env.local에 둔다(커밋 금지).

백엔드에 /api/health를 추가한다. 응답은 {"status":"ok"}만(모델명·경로 등 내부 정보는 지금의 /health에 남기고 밖으로 내지 않음). 여기에 무료 외부 모니터(UptimeRobot, 5분 간격)를 붙여 문자·메일을 받는다. 터널·Cloudflare·학교망 장애까지 이 경로로 잡힌다.

학생 화면 (프론트엔드 `useChat.ts`)

45초 동안 진행 신호(status·token)가 없으면 말풍선 아래에 "답변을 준비하는 데 시간이 조금 더 걸리고 있어요. 잠시만 기다려 주세요."를 띄우고 계속 기다린다. 30초에서 끊지 않는 이유: 몰리는 날에는 정상 답변도 78초까지 걸린다(부하 시험 p95, 동시 질문 8개). 30초에 끊으면 곧 도착할 답을 버리고 재시도로 부하만 더 얹는다.

120초를 넘거나 연결이 끊기면 스트림을 닫고 "응답을 불러오지 못했어요. 잠시 후 다시 시도해 주세요."와 [다시 시도] 버튼을 보인다. 버튼은 마지막 질문을 그대로 재전송한다. 혼잡(503) 응답을 받은 경우에는 버튼을 10초 잠근다(서버가 보내는 Retry-After 값).

연결이 끊겼는데 부분 답변이 없는 경우(지금은 빈 화면)에도 같은 문구를 보인다.

오류 문구 아래에 사이드바와 같은 안내를 붙인다: "급한 문의는 학사지원팀 051-509-5182~5183 · 학사일정표 보기".

백엔드

TOOL_CALL_SOFT_TIMEOUT_S(현재 꺼짐)를 켠다. 검색 반복이 이 시간을 넘기면 반복을 끊고 그때까지 모은 자료로 한 번에 답을 정리한다(fallback_response). 값은 40초부터 시작해 정답률 비교 후 확정한다(PR 정답률 칸 필수).

수동 대응 (운영자, 5분)

bash scripts/healthcheck.sh — 백엔드·AI 모델·화면 서버 중 어디가 죽었는지 확인.

bash scripts/restart-all.sh — AI 모델까지 죽었으면 --with-ollama.

nvidia-smi — 공유 GPU를 남의 작업이 채웠으면 우리 쪽에서 해결 불가. 서버 관리자에게 요청.

30분 안에 복구가 안 되면 상황 2의 안내 페이지를 켜고, 학사지원팀에 "챗봇 점검 중" 공지를 요청한다.

백업 서버

두 번째 H100은 없습니다. 이전 운영 PC(RTX 4070 12GB, 작은 모델 프로파일)가 아직 있다면 대기 서버 후보입니다. 같은 터널 자격으로 그 PC에 cloudflared를 띄워 두고, 장애 때 H100 쪽 cloudflared를 멈추면 트래픽이 그쪽으로 넘어갑니다(전환 10분, 정확도·속도는 낮은 축소판). PC가 남아 있는지, 전원·네트워크가 되는지 확인이 먼저입니다(미확인). 없으면 백업 서버 대신 상황 2의 안내 페이지로 대신합니다.

## 상황 2 — 우리 손 밖 (Cloudflare · 터널 · 학교 네트워크 · 서버 전체 다운)

지금 학생이 보는 것: Cloudflare 기본 영문 오류 페이지(502·530). 우리 안내가 한 줄도 없습니다.

조사 결과: Cloudflare의 맞춤 오류 페이지(Custom Errors)는 무료 요금제에서 쓸 수 없습니다(Pro 이상). 대신 Cloudflare Worker로 같은 효과를 냅니다. 무료 한도는 하루 10만 요청, 요청당 CPU 10ms, 연결이 유지되는 동안 시간 제한 없음이라 스트리밍 답변도 그대로 통과합니다. 우리 트래픽(상시 20명 수준)은 하루 수천 건이라 한도에 여유가 있습니다.

하는 일

maruvis.kr/* 앞에 Worker를 둔다. 평소에는 요청을 그대로 우리 서버로 넘기고, 서버 연결 실패나 5xx 응답이면 Worker 안에 내장한 HTML 안내 페이지 한 장을 대신 보낸다.

안내 페이지 내용: "챗봇 점검 중입니다. 잠시 후 다시 접속해 주세요. 급한 학사 문의는 학사지원팀(051-509-5182~5183) · 학사일정표 · 학교 홈페이지(www.bufs.ac.kr)".

Worker에 점검 모드 스위치(환경변수 또는 KV 플래그)를 둔다. 계획 점검 때 켜면 서버가 살아 있어도 안내 페이지를 보인다.

배포 후 우리 서버를 실제로 멈춘 상태에서 안내 페이지가 뜨는지 확인한다.

한계: Worker는 우리 서버가 죽었을 때만 유효합니다. Cloudflare 자체 장애나 학교망에서 maruvis.kr 차단이면 우리가 할 수 있는 것은 없습니다. 이때는 학사지원팀의 공지 채널(학교 홈페이지 공지·학과 단체방)로 안내하는 것이 유일한 대응이므로, 담당 부서와 "챗봇 장애 시 공지 문구와 요청 경로"를 미리 합의해 둡니다.

## 상황 3 — 제공하지 않는 정보 질문 (식단 · 기숙사 · 장학 세부 등 자료 밖)

원칙: 우리 영역이 아님을 분명히 말하고, 우리가 답하는 범위를 알려주고, 갈 곳을 준다. 재검색은 늘리지 않는다(이미 검색어를 한 번 넓혀 다시 찾도록 되어 있고, 더 하면 지연만 는다).

하는 일

거부 답변 뒤에 고정 안내 블록을 붙인다. AI를 거치지 않는 후처리이므로 지어낼 위험이 없다. 거부 판정에는 이미 있는 _REFUSAL_PATTERN(edges.py)을 API 단에서 그대로 쓴다.

▏ 이 질문은 챗봇이 다루는 학사 안내(수강신청·학사일정·성적·졸업요건·학적·등록) 범위 밖이에요. 아래에서 확인해 주세요.

▏ · 학교 홈페이지 www.bufs.ac.kr · 학사지원팀 051-509-5182~5183 · 학부(과) 사무실 전화번호 보기

사이드바의 세션 목록 자리를 주요 연락처 고정 표기로 바꾼다: 학사지원팀, 학부(과) 사무실 전화번호(자료에 이미 있음), 학사일정표 링크(이미 있음).

질문 주제별로 담당 부서를 자동으로 골라 주는 것은 다음 단계로 미룬다. 주제 분류가 틀리면 엉뚱한 부서로 보내는 것이 더 나쁘다. 1차는 대표 번호와 전화번호 표로 충분하다.

## 학생 신고 채널 (조기 감지)

답변 말풍선에 👍/👎 버튼. 👎를 누르면 이유 하나 선택(틀림 · 느림 · 오류 · 기타)과 한 줄 메모. 사이드바에도 "오류 신고" 버튼을 두고 같은 곳으로 보낸다.

백엔드에 POST /api/feedback을 추가해 logs/feedback.jsonl에 쌓는다. 질문 원문이 함께 저장되므로 logs/qa/와 같은 취급(커밋 금지, gitignore 추가).

주 1회 집계 스크립트로 본다. 1시간에 👎가 5건 넘으면 장애 신호로 보고 위의 알림 채널로 보낸다.

만족도 설문은 장애 대응과 별개라 이 계획에서 뺐다.

## 확정 문구

| 상황 | 문구 |
| --- | --- |
| 45초 무진행 | 답변을 준비하는 데 시간이 조금 더 걸리고 있어요. 잠시만 기다려 주세요. |
| 120초 초과 · 연결 끊김 | 응답을 불러오지 못했어요. 잠시 후 다시 시도해 주세요. [다시 시도] |
| 혼잡 (기존 유지) | 지금 처리 중인 질문이 많습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요. (10초 뒤 재시도 가능) |
| 자료 밖 질문 | 이 질문은 챗봇이 다루는 학사 안내 범위 밖이에요. 학교 홈페이지 · 학사지원팀 051-509-5182~5183 · 학부(과) 전화번호에서 확인해 주세요. |
| 서버 전체 다운 (안내 페이지) | 챗봇 점검 중입니다. 잠시 후 다시 접속해 주세요. 급한 학사 문의는 학사지원팀(051-509-5182~5183)으로 연락해 주세요. |

연락처는 2학기 학사안내 문서 기준입니다. 게시 전에 학사지원팀에 대표 번호를 한 번 확인합니다.

## 시행 계획

| 순서 | 항목 | 하는 일 | 소요 | 막는 것 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 감시·자동 재시작·알림 | systemd 타이머 + healthcheck + restart-all + 웹훅 | 0.5일 | 다운 후 방치 |
| 2 | 외부 상태 주소 | /api/health 추가, UptimeRobot 등록 | 0.5일 | 터널·망 장애 미감지 |
| 3 | 화면 오류 처리 | 45초 안내 · 120초 종료 · 다시 시도 버튼 · 끊김 문구 · 연락처 | 1일 | 멈춘 화면 |
| 4 | 자료 밖 질문 안내 + 사이드바 연락처 | 고정 안내 블록 후처리, Sidebar 수정 | 0.5일 | 막다른 답변 |
| 5 | Worker 안내 페이지 + 점검 스위치 | wrangler 배포, 서버 정지 상태에서 확인 | 0.5일 | 영문 502 화면 |
| 6 | 신고 채널 | 👍/👎 · /api/feedback · 집계 | 1일 | 늦은 인지 |
| 7 | 소프트 타임아웃 | TOOL_CALL_SOFT_TIMEOUT_S 40초 A/B, 정답률 확인 | 1일 | 꼬리 지연 |
| 8 | 대기 서버 확인 | 이전 PC 존재·전원·네트워크 확인 → 있으면 준비 | 0.5일 | 장기 장애 |

합계 약 5.5일. 1~3번을 먼저 한 뒤 나머지를 순서대로 진행합니다. 완료 후 월 1회 모의 장애를 합니다: 백엔드를 강제로 죽여 자동 복구·알림을 확인하고, 서버를 멈춰 안내 페이지를 확인합니다.

## 부록 — 점검 중 발견한 문제와 해결 방안

2026-09-04 운영 서버를 점검하며 확인한 문제입니다. 해결 방안은 위 시행 계획의 해당 항목과 같고, 소요는 개발·검증을 합친 시간입니다.

| 번호 | 발견한 문제 | 지금 상태 | 해결 방안 | 소요 | 시행 계획 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 프로세스가 죽어도 모른다 | 스택 유닛이 '한 번 실행'(oneshot) 방식. 백엔드·화면 서버가 죽어도 systemd가 다시 띄우지 않고 알림도 없다 | 2분 간격 healthcheck 타이머, 2회 연속 실패 시 restart-all, 1시간 3회 초과 시 중단, 웹훅 알림 | 0.5일 | 1번 |
| 2 | 외부에서 상태를 볼 주소가 없다 | 상태 주소가 /health인데 터널은 /api/ 아래만 백엔드로 보내 maruvis.kr/api/health가 404 | {"status":"ok"}만 주는 /api/health 추가, UptimeRobot 5분 감시 + 문자·메일 | 0.5일 | 2번 |
| 3 | 화면에 시간 제한이 없다 | 응답이 안 와도 '생각 중'이 계속 돈다. 연결이 끊기면 부분 답변이 없을 때 빈 화면. 다시 시도 버튼이 없어 질문을 다시 쳐야 한다 | 45초 무진행 안내, 120초 종료 + [다시 시도] 버튼(503이면 10초 잠금), 끊김 문구, 연락처 안내 | 1일 | 3번 |
| 4 | 답이 없는 질문이 한 줄로 끝난다 | "제공된 자료에는 해당 정보가 없습니다"만 나오고 갈 곳 안내가 없다 | 거부 답변 뒤 고정 안내 블록(범위·홈페이지·학사지원팀·학부과 전화) 후처리, 사이드바 연락처 고정 표기 | 0.5일 | 4번 |
| 5 | 학생 신고 채널이 없다 | 피드백 문구는 번역 파일에만 있고 버튼도 저장 기능도 없다 | 👍/👎 + 이유 선택, POST /api/feedback, 주 1회 집계, 1시간 👎 5건 초과 시 알림 | 1일 | 6번 |
| 6 | 서버 전체 다운 시 영문 오류 페이지만 보인다 | Cloudflare 기본 502·530 페이지. 맞춤 오류 페이지는 무료 요금제 불가 | Worker 폴백 안내 페이지 + 점검 모드 스위치 | 0.5일 | 5번 |

문제 1·2·3이 급합니다. 이 셋을 먼저 막으면(2일) 장애가 나도 5분 안에 알고, 대부분 자동으로 복구되며, 학생은 멈춘 화면 대신 안내 문구를 봅니다.

──────────────────────────────

점검 조건: 2026-09-04 운영 서버(서비스 버전 5f6ac1f) 실측. 부하 수치는 2026-09-01 부하 시험(docs/CAPACITY.md) 기준. Cloudflare 요금제·Worker 한도는 2026-09-04 공식 문서 기준.

Cloudflare Custom Errors 요금제 표: developers.cloudflare.com/rules/custom-errors

Cloudflare Workers 무료 한도: developers.cloudflare.com/workers/platform/limits

연락처 출처: markdown_docs/2026학년도2학기학사안내.md, markdown_docs/학부과 사무실 전화번호.md